JS大作业准备安排

1. 主题

电影院购票网站。

1. 主要内容
   1. 首页（电影列表，参考手机端）。
   2. 每部电影详情页（电影简介），选择时间段。
   3. 选座购票界面。（购票成功）
2. 前端设计关键点
   1. 首页轮播图
   2. 媒体适应
   3. 电影详情页的排版设计
   4. 选座界面的座位表构造
3. 后端设计关键点
   1. 进入选座界面后，从数据库读取该场次座位出售情况，反映在座位表上
   2. 座位选定后，向数据库传输选座情况
   3. （将来，管理员增加电影）
4. 时间安排
   1. 6.1-6.6 构思设计项目
   2. 6.6-6.12 初步前端原型界面
   3. 6.13-6.17 完善前端页面，构建后台数据库
   4. 6.18-6.22 完成后端
   5. 6.23-截止 完善细节
5. 采用框架
   1. 前端：bootstrap3,materialize design
   2. 后端: nodejs express mysql
6. 工作分配
   1. 设计构思（Y+M）
   2. 前端页面，首页+电影详情(M)，选座界面（Y）
   3. 后端：数据库设计（M），后台相应（Y）